## Slide 1: قيادة التغيير من إنجاز المشروع إلى تطوير الهيكل
كمال الحجيج
المدرسة العليا للمواصلات بتونس

## Slide 2: قيادة التغيير بين إنجاز المشروع و تطوير الهيكل
مقدمة
تحليل استراتيجي
قيادة التغيير: شروط النجاح
مثال تطبيقي: قيادة التغيير من خلال مشروع إقامة نظام إعلامية جديد
خلاصة

## Slide 3: مقدمة: التغيير و قيادة التغيير
← التغيير " هي حالة من يتطور و يتبدل و لا يبقى على حاله"
← " لا وجود إلا للتغيير الذي لا يتغير” وهو ما يتجلى في:
٭ تطور مشاريع التغيير
٭ تواصل الحركية في المؤسسة
← النفور من التغيير أمر طبيعي نظرا لما يسببه من :
٭ غموض
٭ ركوب للمخاطر
٭ اضطراب في العادات و التوازنات
٭ لزوم للجهد

## Slide 4: التغيير أو ما يعبر عنه من " فن حث الأرانب على القفز "
← النجاح في إستراتجية التغيير يعني: التوصل إلى حث كل الأرانب على القفز
● في الوقت المناسب
● في المكان المناسب
● في الاتجاه المناسب

## Slide 5: أهمية قيادة التغيير في إنجاز مشاريع الأنظمة الإعلامية
← بعض مبررات فشل مشاريع الإعلامية
● ردائة التواصل بين المتدخلين
● غياب الوضوح في الأهداف ,غياب دراسة الجدوى وضبابية المواصفات
● سوء تقدير الكلفة و المخاطر
● قلة المتابعة الدورية
● محدودية تجربة رئيس المشروع

## Slide 6: أهمية قيادة التغيير في إنجاز مشاريع الأنظمة الإعلامية
← تفيد بعض الأرقام: على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر أن على معدل 100 مشروع يتم برمجتها تتوزع النسبة كما يلي:
- %20 بأهداف واضحة و كلفة محددة و مدة معينة و نوعية مبينة
- %50 بتجاوز في الموازنة و تجاوز في الآجال
- %30 من المشاريع يتم إهمالها

## Slide 7: أهمية قيادة التغيير في إنجاز مشاريع الأنظمة الإعلامية
← الفصل/التلازم بين المنتجين و مستعملي الأنظمة في إطار المشاريع الإعلامية
● بالنسبة لإدارة المشروع: المستعملون هم المعبرون عن الحاجة و الطالبون للانظمة و هم المستغلون للبرمجية
● بالنسبة لإدارة التنفيذ: منفذو الأشغال و منتجو البرمجية هم مهندسو و تقنيو الاعلامية
← أهداف قيادة التغيير في مشاريع الاعلامية
    الحد من مكابح التغيير الملازم لكل مشروع
    الحد من (الفصل/التلازم ) الخاصة بالمشاريع

## Slide 8: تحليل استراتيجي
1) تحليل تأثيرات المشروع و الخوف المتولد عنه
- تحديد المتدخلين
- تحديد التأثيرات و الرهانات
2) دراسة العراقيل التي تحول دون التغيير
- العراقيل البشرية
- العراقيل الفنية
- العراقيل التنظيمية
3) تحقيق مخطط قيادة التغيير
- تشخيص المتدخلين الحاضرين
- اعداد مخطط قيادة التغيير
- احتواء المعارضين قبل الاوان

## Slide 9: تحليل تأثيرات المشروع و الخوف الملازم له: معطيات عامة
        معرفة المتدخلين (نظرة فردية و نظرة جماعية)
        ● من هم الأشخاص أصحاب العلاقة بالمشروع
        تحليل الرهانات المتعلقة بكل متدخل
● ما هو ربح و ما هي خسارة كل متدخل وهو ما يمكن من معرفة من مع المشروع و من ضده
        تشخيص القوى المتواجدة:من مع المشروع و من ضده
● من هم الحلفاء من هم المعارضون و من هم المحايدون
        تصور ردود الفعل للاستباق
● ماهي مواقف و حجج مختلف الاطراف
        وضع الفرضيات و تصور السيناريوهات
● و الآن ماذا أفعل

## Slide 10: تحليل تأثيرات المشروع و الخوف الملازم له المتدخلون المعنيون
← المتدخلون الاستراتيجيون
صاحب المشروع
المتدخلون أصحاب القرار في المؤسسة
← المتدخلون المباشرون
رئيس المشروع
فريق العمل
المناولون و المستشيرون الأجانب
المتدخلون العرضيون عند الضرورة لخبرتهم

## Slide 11: تحليل تأثيرات المشروع و الخوف الملازم له المتدخلون المعنيون
← المتدخلون المستهدفون بالمشروع
الزبائن أو المستغلون
متدخلون آخرون
← المتدخلون "المهتمون" بالمشروع ( الأطراف الاجتماعية....)
هيئات االتمثيل النقابي
الحلفاء و المعارضون
شبكات غير رسمية

## Slide 12: تحليل تأثيرات المشروع و الخوف المتولد عنه: تحديد التأثيرات
● التأثيرات المتعلقة بالمشروع و تبعاته
        حذف خطط العمل/تغيير ظروف العمل/ إعادة التأهيل
        طرق جديدة للعمل
● التأثيرات المتعلقة بظروف تنفيذ المشروع
        الطاقة البشرية/ضغط العمل: المشروع + الانتاج
        ضغوط المشروع

## Slide 13: دراسة عراقيل التغيير: العراقيل البشرية
← دواعي الخوف و الاضطراب
        الخوف من المجهول
        الخشية من عدم القدرة على الوصول إلى الهدف
        قدح الموجود
←المقاومة المرتبطة بالاختلاف أو التعارض بين مصالح المؤسسة و مصالح الموظفين
        نقص أو ضياع الحقوق المكتسبة
        نقص أو حذف مناصب العمل
        خوف من تدهور ظروف العمل
        خوف من انطفاء جذوة التحمس للعمل

## Slide 14: دراسة عراقيل التغيير: العراقيل الفنية
ما قبل الإنجاز
1) عدم الانسجام بين المشروع و محيطه
        مشروع في تعارض مع سياسة المؤسسة
        عراقيل قانونية غير مقدرة حق التقدير
2) تأطير "غير محكم الإعداد” للمشروع
        دراسة غير محددة/إشكال مطروح بشكل رديء/تحليل غير متكامل
        عدم اخذ كل الشروط غير المواتية في الاعتبار
        آجال مختصرة/اختيار غير موفق في التوقيت

## Slide 15: دراسة عراقيل التغيير: العراقيل الفنية
خلال الانجاز
1) ضعف في الاعداد العملياتي
        قلة الموارد المتوفرة
        صعوبات متعلقة بالتقنيات المتوخاة (تقنيات جديدة....)
2) نقائص في أخذ بعض المسائل العملياتية في الاعتبار
        إعداد غير متوقع للأفراد
        عناصر مادية غير جاهزة (محلات, معدات........)
        تأثيرات جانبية لم تؤخذ في الاعتبار (مسألة: السلامة.......)

## Slide 16: دراسة عراقيل التغيير: العراقيل التنظيمية
← الروتين و الرتابة هو المتسببان في ظهور نوع من الجمود التنظيمي و هما الموجهان لسلوك الفرد و المجموعة نحو:
        ما يشبه الشعائر
        اعتماد أنظمة قواعد و إجراءات جامدة
        علاقات في اتجاه واحد حسب التسلسل
        اعتقادات و ثقافات متحجرة
← هل الهيكل مستعد للتغييرو هل هو التوقيت مناسب
        التوقيت مناسب بالنظر إلى المحيط و الثقافة
        التريث قدر الامكان قبل الانجاز إذا لم يكن الهيكل مستعد

## Slide 17: انجاز مخطط قيادة التغيير: أشكال التعبير على معارضة المشروع
  رد الفعل الحاد "حرب مفتوحة"
  الهدم بطرق ملتوية
  تخريب
  التحفظ و اختلاق التعلات
  الجمود والمقاومة السلبية: ” مبدأ:لست على علم"
  نعم "النفاق"

## Slide 18: انجاز مخطط قيادة التغيير: خارطة المتدخلون المتواجدون (المستهدفون)
حلفاء بدون شروط:مع المشروع على طول الخط
حلفاء نقاد: نعم و لكن
حلفاء بشروط: نعم لو
المذبذبون: لا مع ولا ضد
المقاومون: أقرب إلى معارضة المشروع
المعارضون: لا على طول الخط

## Slide 19: انجاز مخطط قيادة التغيير: مخطط قيادة التغيير
المبادئ الأساسية لبناء مخطط قيادة التغيير
        الاقتناع بأن لا شئ مضمون التحقيق دون أي اعتراض
        التوجه نحو الأغلبية "لا كل مع لا كل ضد" و محاولة إقناع المعارضين بكل الوسائل.
        استغلال كل الفرص المتوفرة للاقناع: مشاركات, تواصل, تدريب.....
        العامل الأهم هو التوصل إلى تشريك الأشخاص في التغيير بصفة حقيقية لا مصطنعة

## Slide 20: قيادة التغيير: عوامل النجاح
1) ترتكزعوامل النجاح في مستوى المؤسسة على:
        دور المسييرين
        التوقيت المناسب
2) تتلخص عوامل النجاح في مستوى المشروع في:
        هيكلة أو تنظيم المشروع
        توفير الوسائل اللازمة
3) قيادة التغيير هي ذهنية

## Slide 21: عوامل النجاح في مستوى المؤسسة: دور المسييرين أصحاب القرار
← يتجلى عند القيام بتحديد الحاجة وطلب المشروع أخذا في الاعتبار:
        الانسجام بين الإستراتجية و المشروع
        وضوح الهدف
        علنية المشروع
← دعم المشروع و طاقمه
← مثالية المسييرين و لجنة تنفيذ المشروع عبر:
        الاستعمال الأمثل للوسائل و الإمكانيات
        العمل على تحويل المشروع إلى إنتاج ملموس

## Slide 22: عوامل النجاح في مستوى المؤسسة: التوقيت المناسب
← استعداد و نضج المؤسسة للتغيير
← اندراج المشروع في إطار إستراتجية عامة للتغيير
        رؤية واضحة للمستقبل
        قيادة عامة لإستراتجية للتغيير
        إقامة مؤسسة منسجمة مع إستراتجية التغيير
        توفرحجج محسوسة و ملموسة لتنفيذ المشروع

## Slide 23: عوامل النجاح في مستوى المشروع: هيكلة المشروع
← الدور المركزي لرئيس المشروع يتمحور حول:
* الجانب الاستراتيجي:الالتزام, الابتكار, الاستشراف
* الجانب الاندماجي: تنشيط الأطراف الفاعلة
        تنشيط فريق العمل
        شراكة الكفاءات و الخبرات
* الجانب التنسيقي:تنسيق الإمكانيات و الوسائل ومتابعة النتائج
        تحديد و متابعة التخطيط و آلية التخطيط و الموازنة
        اتخاذ القرارات الخاصة بالنوعية و الكلفة و الآجال
        تنظيم العمل و توزيع الأنشطة و الوسائل

## Slide 24: عوامل النجاح في مستوى المشروع: هيكلة المشروع
← المواصفات المثالية لفريق المشروع
        تكامل الكفاءات: التقنية و التسييرية
        تكامل مسار الشخصيات: الابتكار/الدقة
        تكامل الرؤى: المركز الاجتماعي/الفروع, الشباب/الكهول
        تقاسم العزيمة لحسن تنفيذ المشروع
        استقلالية الأعضاء
        التفرغ

## Slide 25: عوامل النجاح في مستوى المشروع: هيكلة المشروع
← عناصر النجاح
        توزيع الأدوار بطريقة واضحة و صريحة
        تحديد المدة المخصصة للمشروع بصفة رسمية
        تنمية المسؤولية المزدوجة: الأفقي/العمودي

## Slide 26: عوامل النجاح في مستوى المشروع: الوسائل اللازمة
← توفيرالموارد
    المالية
    البشرية: الموجودة داخل المؤسسة أو لدى مسدي الخدمات الأجانب
    الوسائل و الإسناد المادية
← تخصيص الموارد
    تؤكد عزيمة المؤسسة تجاه تنفيذ المشروع
    تعطي مصداقية للمشروع و إلى فريق المشروع

## Slide 27: قيادة المشروع هي ذهنية و ثقافة
إتباع تقنية الخطوات الصغيرة
اعتماد التمشي المبني على التجارب و الأخطاء
توخي دورة التقدم المتواصل
التخطيط←التحقيق←التثبت←التصويب←التخطيط.......

## Slide 28: مثال تطبيقي: قيادة التغيير من خلال مشروع إقامة نظام إعلامية جديد
قبل الشروع في المشروع
إعداد المشروع
انطلاق المشروع
خلال تنفيذ المشروع
- مخطط التواصل
- التشريك و المتابعة
- الحضيرة
- التدريب
-التجربة
- الاقلمة

## Slide 29: مثال تطبيقي: قيادة التغيير من خلال مشروع إقامة نظام إعلامية جديد
بعد تنفيذ المشروع
- دخول المشروع طور الانتاج
- متابعة الانتاج

## Slide 30: خلاصة
النجاح في الجانب التقني يمثل الجزء الاسهل لأن:
- كل مشروع إعلامية يترتب عنه تغيير هيكلي
- كل مشروع إعلامية يترتب عنه تغيير يهم الجانب البشري